|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 04.20.2017 |  | Plan van Aanpak |
|  |  |  |

Project:

FIFA

Opdrachtnemer:

Mike Steinhoff

Roel Mast

JP slimmen

Gino Soffers

Groepsnummer:

14

Betreft:

Plan van aanpak voor de website en applicatie voor het project FIFA.

Plaats:  
Breda

Datum van gereed komen :

20/4/2017

Naam opdrachtgevers:  
Fer van Krimpen, Tim Lutt & Bart Roos, Alton Boekhoudt, Fedd van Gild

Opmerkingen:



Inhoud

[1. Projectorganisatie 2](#_Toc480537918)

[1.1 Over ons 2](#_Toc480537919)

[1.2 De projectleider 2](#_Toc480537920)

[1.3 De opdrachtgever 2](#_Toc480537921)

[1.4 De projectbegeleider 2](#_Toc480537922)

[1.5 Contact 2](#_Toc480537923)

[1.6 Communicatie 2](#_Toc480537924)

[1.7 Overleg 3](#_Toc480537925)

[2. Projectgrenzen 3](#_Toc480537926)

[2.1 In tijd 3](#_Toc480537927)

[2.2 Functionaliteit 3](#_Toc480537928)

[2.2.1 Wat doen we wel 3](#_Toc480537929)

[2.2.2 Wat doen we niet 4](#_Toc480537930)

[2.3 Niet toepasselijk 4](#_Toc480537931)

[2.4 Opleverdatum 4](#_Toc480537932)

[3. Kosten en baten 4](#_Toc480537933)

[3.1 Kosten 4](#_Toc480537934)

[3.2 Wat word opgeleverd 4](#_Toc480537935)

[4. Projectrisico’s 5](#_Toc480537936)

[4.1 Wat kan er misgaan? 5](#_Toc480537937)

[4.2 Wat is de kans? 5](#_Toc480537938)

[4.3 Wat is de impact? 5](#_Toc480537939)

[4.4 Wat gaan we er aan doen? 5](#_Toc480537940)

# Projectorganisatie

## Over ons

Wij zijn Roel Mast, Gino Soffers, Mike Steinhoff en JP Slimmen Samen zitten we op de opleiding applicatie en mediaontwikkeling.

## De projectleider

De Projectleider is Roel Mast.

## De opdrachtgever

De opdrachtgever is Bart Roos.

## De projectbegeleider

De projectbegeleider is Elton Boekhoudt

## Contact

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Roel Mast | RM150928@edu.rocwb.nl | 0653809409 |
| Gino Soffers | D201664@edu.rocwb.nl | 0692592008 |
| Mike Steinhoff | D204650@edu.rocwb.nl | 0619509272 |
| J.P. Slimmen | D210612@edu.rocwb.nl | 0681083977 |
| Bart Roos | Br10@rocwb.nl |  |
| Elton Boekhoudt | [Eb89@rocwb.nl](mailto:Eb89@rocwb.nl) | 0643562813 |

## Communicatie

Communicatie binnen de projectgroep zal worden gehouden door middel van WhatsApp en email.

Communicatie met de opdrachtgever zal worden gehouden met emails

Communicatie met de Project begeleider zal worden gehouden door middel van WhatsApp en email.

## Overleg

Overleg in de projectgroep word minimaal één keer per dag gedaan, Dit word aan het begin van de dag gedaan aan en evt. nog een keer aan het eind van de dag.

Overleg met de opdrachtgever word minimaal één keer per week gedaan, Dit word afgesproken in de week zelf of in de voorafgaande week.

Overleg met de projectbegeleider word minimaal één keer per week gedaan, Dit word afgesproken in de week zelf of in de voorafgaande week.

# Projectgrenzen

## In tijd

In 8 weken gaan wij de applicatie en de website bouwen en deze voor de opdrachtgever presenteren. In de 6de week word de website opgeleverd en in de 7de week word de applicatie opgeleverd. In de 8e week word de presentatie gegeven.

## Functionaliteit

Er is besproken wat er wel en niet in de applicatie en de website word gedaan dit is gebleken uit de twee interviews met de opdrachtgever

### Website wat doen we wel

Een login en registreer functie, de optie om nieuwe teams te kunnen aanmaken. Ook moet de website het wedstrijdschema updaten daarnaast moet de site ook volledig encrypted zijn en online staan.

Optioneel is om de website maar op een pagina te weergeven en een log uit functie toevoegen aan de login en registreer functie

Als er nog voldoende tijd is word er aan gedacht om eventueel een promotiefilm in te plaatsen en de website responsive te maken

### Website wat doen we niet

Er is niks concreets besproken over wat de website niet zal hebben.

### Applicatie wat doen we wel

De applicatie moet de functie hebben om te kunnen inzetten op de teams die gemaakt zijn in de website. Je moet ook kunnen inloggen en registreren op de applicatie daarnaast moet je ook het wedstrijdschema kunnen laden, ook moet er de optie zijn om per wedstrijd te kunnen wedden. De gewonnen punten moeten ook opgeteld worden aan de vooraf gewonnen punten.

Optioneel is dat de applicatie dezelfde kleuren krijgt als de website.

Als er nog voldoende tijd is word er aan gedacht om eventueel muziek en animaties in de applicatie te plaatsen

### Applicatie wat doen we niet

De applicatie word niet beschikbaar voor mobiele apparaten en apparaten met IOS ondersteuning.

## Niet toepasselijk

Er word geen app gemaakt voor Android en IOS.

## Opleverdatum

De applicatie moet worden opgeleverd op 1 Juni voor 12 uur in de middag

De website moet worden opgeleverd op 8 juni voor 12 uur in de middag

# Kosten en baten

## Kosten

Er zijn geen kosten besproken met de opdrachtgever omdat het een project is om van te leren en onze kennis toe te passen.

## Wat word opgeleverd

Er word een werkende applicatie opgeleverd met daarbij een werkende website. Zie hoofdstuk 2 voor de totale lijst wat er wel en niet word toegevoegd.

# Projectrisico’s

## Wat kan er misgaan?

1. Corrupte bestanden
2. Papieren documentatie raakt kwijt
3. Iemand zijn laptop gaat kapot

## Wat is de kans?

1. De kans is vrij klein.(2/5)
2. De kans is redelijk groot want losse vellen papier kan je overal kwijtraken.(4/5)
3. De kans is klein dat dit gebeurt (1/5)

## Wat is de impact?

1. De impact kan verschillen want er kan een belangrijk bestand niet werken of een klein test bestand niet.
2. De impact kan verschillen want als het samenwerkingscontract kwijtraakt heeft dat een grotere impact als de andere documenten.
3. De impact kan zijn dat degene zonder laptop tijdelijk niks kan doen.

## Wat gaan we er aan doen?

1. Alle bestanden back-ups van maken en GitHub gebruiken als er eventueel bestanden terug moeten worden gehaald.
2. De documenten inscannen en alle documenten in een map houden.
3. Een opdracht zoeken waarbij geen laptop nodig is of een leen laptop uit het OLC lokaal.